湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目

实施方案

项目主管单位：湟源县林业和草原局

项目编制时间：2021年3月

青海省林业和草原局制

目录

1、项目概要	1

2、编制依据	2

2.1法律法规	2

2.2资金文件	2

2.3相关文件	2

2.4技术方案、规程	3

2.5其他参考资料	3

3、编制原则	3

4、防控区现状调查	3

4.1项目区基本情况	3

4.2项目区上年度(发生)防治情况	4

4.3有害生物实际（或预测）发生情况	6

5、防控方案设计	6

5.1重点防控区域——青杨叶锈病防治	6

5.2一般防治区域	12

5.2.1青杨叶锈病	12

5.2.2高原鼢鼠防治	14

5.3鼠害生物防控试验	17

5.4项目进度安排（按时间顺序）	21

6、投资测算	21

6.1测算依据	21

6.2经济技术指标	21

6.3现有药剂药械可用于本项目防治部分储备情况	22

6.4资金预算	22

7、项目提交材料	24

8、检查验收	24

8.1自查验收小组组成：	24

8.2验收依据	24

8.3验收标准	24

8.4检查验收相关材料及结论	25

9、项目管理及保障措施	25

9.1组织管理	25

9.2项目管理	25

9.3资金管理	26

9.4档案管理	26

9.5安全管理	26

9.6科技支撑	27

10、防控区效益评价	27

11、附件	27

11.1 附表	29

11.2 附图	87

# 1、项目概要

| 项目名称 | 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 | 湟源县林业和草原局 |  |  |  |  | 法人 | 李耀武 |
| 编制单位 | 西宁林康有害生物防治服务有限公司 |  |  |  |  | 法人 | 郭海宁 |
| 编制人员 | 朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 | 湟源县森林病虫害防治检疫站 |  |  |  |  | 法 人 | 朱林科 |
| 实施期限 | 2021年3月-- 2021年11月 |  |  |  |  |  |  |
| 防治面积 | 6万亩 |  | 其中： | 病害 1万亩 | 虫害 / 万亩 |  |  |
|  |  |  |  | 鼠害 5万亩 | 有害植物 / 万亩 |  |  |
| 防控目标：根据不同地域、不同危害种类等，可选择性填写或自行填写指标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青杨叶锈病 | 平均百叶受害率控制在30%以下，防效达85%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 高原鼢鼠 | 平均有效洞口数控制在5个/亩以下,防效达85%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标：有害生物发生盛期前进行有效控制，发生面积缩小，危害程度减轻，对林木造成损失较小。发生区不造成严重危害。防治区林分生长健康,没有大面积枯黄或林木死亡情况。社会、生态、经济效益明显。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 60万元 |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  | 青海省财政厅关于下达2021年第一批中央林业改革发展资金（市州、县级）的通知（青财资环字〔2021〕53号） |  |  |  |  |  |

# 2、编制依据

## 2.1法律法规

2.1.1森林病虫害防治条例

2.1.2植物检疫条例

2.1.3植物检疫条例实施细则（林业部分）

2.1.4中华人民共和国农药管理条例

2.1.5农药管理条例实施办法

## 2.2资金文件

2.2.1财政部　国家林业局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知（财农〔2016〕196号）

2.2.2青海省财政厅 青海省林业厅关于印发《青海省财政林业改革发展资金管理实施细则》的通知（青财农字〔2017〕1437号）

2.2.3青海省财政厅关于下达2021年第一批中央林业改革发展资金（市州、县级）的通知（青财资环字〔2021〕53号）

## 2.3相关文件

2.3.1国务院办公厅印发《关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（国办发[2014] 26号）

2.3.2国家林业局印发《关于进一步加强林业鼠（兔）害防治工作的通知》（林造发[2015]112号）

2.3.3青海省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见（青政办[2014]178号）

2.3.4关于做好2021年林业有害生物防控项目实施方案编制工作的通知（青森防总[2021]8号）

2.3.5青海省林业厅关于印发《青海省林业有害生物防治项目检查验收办法（试行）》的通知（青森防总[2016]507号）

2.3.6《主要林业有害生物成灾标准》（林造发[2012]26号）

## 2.4技术方案、规程

林业有害生物发生及成灾标准LY/T 1681-2006☑

森林害鼠监测、预报办法（试行）☑

林业有害生物防治成本估算指标（试行）☑

## 2.5其他参考资料

2.5.1最新林业资源调查数据资料☑

2.5.2 2020年主要林业有害生物发生情况及2021年主要林业有害生物发生趋势预测☑

2.5.3本县年度林业生产工程计划☑

# 3、编制原则

3.1坚持预防为主、科学防控、依法监管、强化责任的方针；

3.2坚持集中资金、突出重点、分区治理、注重防效的原则；

3.3坚持绿色防控原则，提倡生态调控措施，采取营林、物

理、生物等无公害综合措施，促进森林健康。

# 4、防控区现状调查

## 4.1项目区基本情况

本项目涉及9个乡镇、87个林班、308个小班。项目区有林地面积162.34万亩，其中：有林地4.63万亩、疏林地0.23万亩、灌木林地78.85万亩、未成林地12.38万亩、宜林地65.96万亩、无立木林地0.24万亩、其它0.04万亩。四旁植树1200万株，农田林网290万株。

## 4.2项目区上年度(发生)防治情况

发生面积23.44万亩，其中轻度发生面积18.93万亩，中度发生面积2.81万亩，重度发生面积1.7万亩，成灾面积为0.21万亩。病害主要为杨树烂皮病和青杨叶锈病，以轻度和中度发生为主；虫害主要为杨树食叶害虫、大青叶蝉、松大蚜、白毛蚜、绿盲蝽、锈斑楔天牛、云杉大灰象甲、山楂黄卷蛾、杨柳小卷蛾、云杉小卷蛾、高山毛顶蛾、柳厚壁叶峰、松皮小卷蛾、油松大盾象，主要以轻度和中度发生为主；鼠害主要为高原鼢鼠和高原鼠兔，以轻度和中度发生为主。

上年防治绩效评价结果（按照已防治的林业有害生物种类进行评价）：

4.2.1青杨叶锈病：

发生面积1.5万亩，防治面积1.5万亩。

防治方法：65%代森锌可湿性粉剂、20%粉锈宁乳油喷雾防治。

药剂：20%粉锈宁乳油，用药量1100公斤，65%代森锌可湿性粉剂360公斤，资金量23万元。

防治率100%。防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑            防治效果全部达标☑

4.2.2杨树烂皮病

发生面积0.5万亩，防治面积0.5万亩。

防治方法：对杨树树干使用涂白剂进行涂刷，涂白高度1.3米。

药剂：涂白剂，用药量:25000公斤，资金量10万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑                 防治效果全部达标R

4.2.3叶蝉等天然林食叶害虫

叶蝉等天然林食叶害虫发生面积1万亩，防治面积1万亩。

防治方法：1%苦参碱可溶液剂与柴油1:10混合喷烟防治。

药剂：1%苦参碱可溶液剂， 用药量：500公斤，资金量 15万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑                 防治效果全部达标☑

4.2.4杨树枝梢害虫

发生面积1.5万亩，防治面积1.5万亩。

防治方法：0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂喷雾防治。

药剂：0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂，用药量：640公斤，资金量14万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑                  防治效果全部达标☑

4.2.5松皮小卷蛾

发生面积0.5万亩，防治面积0.5万亩。

防治方法：3.4%甲氨基阿维菌素乳油喷雾防治。

药剂：3.4%甲氨基阿维菌素乳油，用药量：250公斤，资金量5万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑                  防治效果全部达标☑

4.2.6高原鼢鼠及高原鼠兔

鼠害发生面积9万亩，防治面积9万亩，其中高原鼢鼠8万亩，高原鼠兔1万亩。

防治方法：人工弓箭捕捉高原鼢鼠；鼠道难灭鼠剂投药防治高原鼠兔。

药剂：鼠道难灭鼠剂，用药量：1360公斤。资金量50万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑              防治效果全部达标☑

## 4.3有害生物实际（或预测）发生情况

4.3.1青杨叶锈病

主要寄主 ：青杨。寄主面积14.44万亩。发生面积1.5万亩，以中度发生为主。

4.3.2高原鼢鼠

主要寄主 ：沙棘、云杉等。 寄主面积76.47万亩。发生面积11万亩，其中：轻度10万亩、中度1万亩、重度0万亩。

# 5、防控方案设计

本项目共防治面积6万亩。其中:青杨叶锈病防治面积1万亩（重点防治0.7万亩,一般防治0.3万亩）；高原鼢鼠防治面积5万亩（一般防治4.4万亩、鼠害生物防控试验0.6万亩）。

## 5.1重点防控区域——青杨叶锈病防治

5.1.1防治地点、面积（详见附表1）

全县防治面积6993.11亩，其中：波航乡935.75亩、和平乡1923.23亩、东峡乡1544.38亩、城关镇761.89亩、申中乡1827.86亩。

与上年重复防治☑        新防治□

重复地点：波航乡、和平乡、东峡乡、申中乡、城关镇。

重复面积：6993.11亩。

重复原因：青杨是湟源县重要的行道树、庭荫树和四边绿化树，是固堤护森主要树种，在生态屏障建设和改善生态环境中青杨具有无可替代的主导作用。近年来，由于气候的变化，青杨叶锈病在湟源县普遍发生，威胁到城乡生态屏障安全。特别是2020年夏、秋季雨水较往年偏多，气候湿润温暖，有利于锈菌夏孢子的反复再侵染，从而造成部分区域青杨叶锈病在防后的8月和9月大面积发生，造成树叶枯黄早落，不仅影响树木生长而且影响到城区和村镇景观效果。因此，2021年需要继续将青杨叶锈病作为重点防控对象，以控制和降低其危害程度，保护生态环境安全。

5.1.2防控技术措施

①监测

设立固定监测点3个，地点：波航乡、和平乡、东峡乡。

标准地3个，地点：波航乡麻尼台、和平乡曲布滩、东峡乡响河。

设立临时监测点 2个、地点 ：大华镇、巴燕乡。

标准地2个；地点：大华镇塔湾、巴燕乡下寺。

监测方法：人工地面调查

监测时间：2021年5月—2021年9月

监测内容：落叶松锈孢子阶段、青杨夏孢子初侵染、侵染盛期、侵染末期以及冬孢子阶段进行监测，并对危害程度进行监测。

监测次数：每月1-2次 。

取样方式：在固定监测点设立3亩左右的标准地（寄主植物30株以上）内，随机调查20-30株样株，每株样株不同方位随机抽取50-100张叶片，调查统计百叶感病率、感病指数。

监测目标：掌握落叶松锈孢子发生时期、青杨夏孢子初侵染、侵染盛期，确定不同阶段防治最佳时机。

②防治

无公害药剂防治：

化学药剂名称：石硫合剂、10%苯醚甲环唑水分散粒剂、43%戊唑醇悬浮剂。

生物制剂名称：5%多抗霉素、0.3%四霉素

常量喷雾☑方法：车载式高压喷雾防治，将药液均匀喷洒在树叶正背两面，防治三次。

第一次防治：石硫合剂1000倍液，防治面积6993.11亩，防治区域为：波航乡935.75亩、和平乡1923.23亩、东峡乡1544.38亩、城关镇761.89亩、申中乡1827.86亩。

第二次防治（药剂防治对比试验）：分别喷洒5%多抗霉素、0.3%四霉素、43%戊唑醇悬浮剂、10%苯醚甲环唑水分散粒剂，防治面积6993.11亩，其中：

生物药剂500-600倍液：防治区域为东峡乡、城关镇，防治面积2306.27亩（0.3%四霉素防治区域为东峡乡，防治面积约1544.38亩；5%多抗霉素防治区域为城关镇，防治面积761.89亩）；

43%戊唑醇悬浮剂1000倍液：防治区域为和平乡，防治面积1923.23亩；

10%苯醚甲环唑水分散粒剂1000倍液：防治区域为波航乡、申中乡。防治面积2763.61亩：波航乡935.75亩、申中乡1827.86亩。

第三次防治：10%苯醚甲环唑水分散粒剂1000倍液，防治面积6993.11亩，防治区域为：波航乡935.75亩、和平乡1923.23亩、东峡乡1544.38亩、城关镇761.89亩、申中乡1827.86亩。

每次间隔时间10-15天。详见表1、湟源县2021年青杨叶锈病防治（重点防治）药剂种类及用量一览表。

5.1.3计划防治时间

6月中旬至8月下旬（以实际监测情况为准），防治历时70天，作业次数3次：

（1）6月中旬—7月上旬发病初期（以实际监测情况为准），对青杨行道树、农田林网、成片林及河滩林等喷洒石硫合剂1000倍液1次。

（2）7月中旬—7月下旬发病初盛期（以实际监测情况为准），对青杨行道树、农田林网、成片林及河滩林等分别喷洒43%戊唑醇悬浮剂1000倍液、多抗霉素500倍液、四霉素600倍液、10%苯醚甲环唑水分散粒剂1000倍液1次。

（3）8月中旬—8月下旬发病盛期（以实际监测情况为准），对重点区域青杨行道树、农田林网、成片林及河滩林等喷洒10%苯醚甲环唑水分散粒剂1000倍液1次。

详见表1、湟源县2021年青杨叶锈病防治（重点防治）药剂种类及用量一览表。

5.1.4 不同作业方式用工、用量核算

①药剂

（1）第一次防治用药：

石硫合剂：防治面积6993.11亩，药剂浓度1000倍，每亩每次施药0.05公斤，约需350公斤。

（2）第二次防治用药：

43%戊唑醇悬浮剂：防治面积1923.23亩，药剂浓度1000倍，每亩每次施药0.05公斤，约需96公斤。

0.3%四霉素：防治面积约1544.38亩，药剂浓度600倍，每亩每次施药0.08公斤，约需124公斤。

5%多抗霉素：防治面积761.89亩，药剂浓度500倍，每亩每次施药0.1公斤，约需76公斤。

10%苯醚甲环唑水分散粒剂：防治面积2763.61亩，药剂浓度1000倍，每亩每次施药0.05公斤，共需138公斤。

（3）第三次防治用药：

10%苯醚甲环唑水分散粒剂：防治面积6993.11亩，药剂浓度1000倍，每亩每次施药0.05公斤，共需350公斤。

详见表1、湟源县2021年青杨叶锈病防治（重点防治）药剂种类及用量一览表。

②药械

车载式喷雾器防治面积6993.11亩，防治3次，作业面积约2.1万亩，需3台。

③用工量：

共需846工日：其中：车载式喷雾器防治6993.11亩，防治3次，作业面积2.1万亩，3台车，18人（6人/车），需47日（150亩/车/天），计846工日。

| 表1、湟源县2021年青杨叶锈病防治（重点防治）药剂种类及用量一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划防治时间 | 地点 | 面积（亩） | 药剂名称 | 药剂浓度 | 施药量 | 用药量 | 备注 |
| 6月中旬—7月上旬发病初期 | 波航乡 | 935.75 | 石硫合剂 | 1000倍 | 0.05kg/亩 | 350kg | 第1次防治 |
|  | 和平乡 | 1923.23 |  |  |  |  |  |
|  | 东峡乡 | 1544.38 |  |  |  |  |  |
|  | 城关镇 | 761.89 |  |  |  |  |  |
|  | 申中乡 | 1827.86 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 6993.11 |  |  |  |  |  |
| 7月中旬—7月下旬发病初盛期 | 东峡乡 | 1544.38 | 0.3%四霉素 | 500-600倍 | 0.08kg/亩 | 124kg | 第2次防治 |
|  | 城关镇 | 761.89 | 5%多抗霉素 | 500-600倍 | 0.1kg/亩 | 76kg |  |
|  | 和平乡 | 1923.23 | 43%戊唑醇悬浮剂 | 1000倍 | 0.05kg/亩 | 96kg |  |
|  | 波航乡 | 935.75 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 1000倍 | 0.05kg/亩 | 138kg |  |
|  | 申中乡 | 1827.86 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 6993.11 |  |  |  |  |  |
| 8月中旬—8月下旬发病盛期 | 波航乡 | 935.75 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 1000倍 | 0.05kg/亩 | 350kg | 第3次防治 |
|  | 和平乡 | 1923.23 |  |  |  |  |  |
|  | 东峡乡 | 1544.38 |  |  |  |  |  |
|  | 城关镇 | 761.89 |  |  |  |  |  |
|  | 申中乡 | 1827.86 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 6993.11 |  |  |  |  |  |

5.2.5药剂防治成效试验观测调查方法

成片林：对每一个防治区域，按照面积大小不同，分别设置样地1-3个，样地大小3亩，在样方内采用对角线或随机抽样调查20-30株树，每株在不同方位随机选取100片叶片，统计感病叶片数、计算百叶受害率、计算防治效果。

四旁树：在每一个防治区域随机调查1-3个点，每个点抽样调查20-30株树，每株在不同方位随机选取100片叶片，统计感病叶片数、计算百叶受害率、计算防治效果。

青杨叶锈病危害程度划分标准：

轻度：感病叶片占调查总叶片数的5-20%；

中度：感病叶片占调查总叶片数的21-50%；

重度：感病叶片占调查总叶片数的51%以上。

百叶受害率（%）=感病叶片数调查总叶片数×100

防治效果（%）=防前百叶受害率−防后百叶受害率防前百叶受害率×100

## 5.2一般防治区域

## 5.2.1青杨叶锈病

5.2.1防治地点、面积（详见附表1）

全县防治面积防治面积3006.89亩：巴燕乡491.74亩、大华镇2036.55亩、日月乡478.6亩。

与上年重复防治☑        新防治□

重复地点：大华镇、巴燕乡、日月乡。

重复面积：3006.89亩。

重复原因：同青杨叶锈病重点防治。

5.1.2防控技术措施

①监测

设立临时监测点 1个、地点 ：城关镇。

标准地1个；地点：城关镇人民公园。

监测方法：人工地面调查

监测时间：2021年5月—2021年9月

监测内容：青杨夏孢子初侵染、侵染盛期、侵染末期进行监测，并对危害程度进行监测。

监测次数：每月1次 。

取样方式：在固定监测点设立3亩左右的标准地（寄主植物30株以上）内，随机调查20-30株样株，每株样株不同方位随机抽取50-100张叶片，调查统计百叶感病率、感病指数。

监测目标：掌握青杨夏孢子初侵染、侵染盛期，确定不同阶段防治最佳时机。

②防治

无公害药剂防治：

化学药剂名称：石硫合剂、10%苯醚甲环唑水分散粒剂。

（1）第一次防治用药：石硫合剂：防治面积3006.89亩，药剂浓度1000倍，喷雾防治。

（2）第一次防治用药：10%苯醚甲环唑水分散粒剂：防治面积3006.89亩，药剂浓度1000倍，喷雾防治。

每次间隔时间10-15天。详见表2、湟源县2021年青杨叶锈病防治（一般防治）药剂种类及用量一览表。

5.1.3计划防治时间

6月下旬至7月下旬（以实际监测情况为准），防治历时30天，作业次数2次：

（1）6月下旬—7月上旬发病初期（以实际监测情况为准），对青杨行道树、农田林网、成片林及河滩林等喷洒石硫合剂1000倍液1次。

（2）7月中旬—7月下旬发病盛期（以实际监测情况为准），对青杨行道树、农田林网、成片林及河滩林等分别喷洒10%苯醚甲环唑水分散粒剂1000倍液1次。

详见表2、湟源县2021年青杨叶锈病防治（一般防治）药剂种类及用量一览表。

5.1.4 不同作业方式用工、用量核算

①药剂

（1）第一次防治用药：

石硫合剂：防治面积3006.89亩，药剂浓度1000倍，每亩每次施药0.05公斤，约需150公斤。

（2）第一次防治用药：

10%苯醚甲环唑水分散粒剂：防治面积3006.89亩，药剂浓度1000倍，每亩每次施药0.05公斤，共需150公斤。

详见表2、湟源县2021年青杨叶锈病防治（一般防治）药剂种类及用量一览表。

②药械

车载式喷雾器防治面积3006.89亩，防治2次，作业面积约0.6万亩，需1台。

③用工量：

共需160工日：其中：车载式喷雾器防治3006.89亩，防治2次，作业面积0.6万亩，2台车，8人（4人/车），需20日（150亩/车/天），计160工日。

| 湟源县2021年青杨叶锈病防治（一般防治）药剂种类及用量一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划防治时间 | 地点 | 面积（亩） | 药剂名称 | 药剂浓度 | 施药量 | 用药量 | 备注 |
| 6月中旬—7月上旬发病初期 | 巴燕乡 | 491.74 | 石硫合剂 | 1000倍 | 0.05kg/亩 | 150kg | 第1次防治 |
|  | 大华镇 | 2036.55 |  |  |  |  |  |
|  | 日月乡 | 478.6 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 3006.89 |  |  |  |  |  |
| 7月中旬—7月下旬发病盛期 | 巴燕乡 | 491.74 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 1000倍 | 0.05kg/亩 | 150kg | 第2次防治 |
|  | 大华镇 | 2036.55 |  |  |  |  |  |
|  | 日月乡 | 478.6 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 3006.89 |  |  |  |  |  |

## 5.2.2高原鼢鼠防治

5.2.2.1 防治地点、面积（见附表2）

全县防治5万亩（人工捕捉4.4万亩、生物防控0.6万亩），其中：大华镇1.4万亩、寺寨乡0.6万亩、日月乡0.6万亩、东峡乡0.4万亩、申中乡0.8万亩、波航乡0.4万亩、巴燕乡0.8万亩。

与上年重复防治☑        新防治☑

重复地点：大华镇窑洞-10林班、塔湾-8林班、巴汉-23林班、巴燕吉盖-1林班、新胜-12林班、崖根-9林班；寺寨乡马吉岭-3林班、上寨-7林班、西扎湾-8林班、长岭-12林班；日月乡雪隆-3林班、寺滩-13林班；东峡乡炭窑-11林班、山岔-10林班；申中乡莫布拉-7林班；波航乡西岔-11林班、浪湾-12林班、南岔-10林班；巴燕乡居士浪-8林班。

重复面积：4.1万亩。

重复原因：高原鼢鼠啃食林木根系，造成林木死亡，严重威胁到退耕还林和国土绿化建设安全。虽然2020年对高原鼢鼠开展了防治，危害程度得到降低，但由于其强大的繁殖能力和环境适应能力，高原鼢鼠对林地的危害依然存在。为持续降低高原鼢鼠危害，保护林地健康，因此，2021年需要对高原鼢鼠进行重复防治。

5.2.2.2防控技术措施

①监测

设立临时监测点4个，地点：大华镇、日月乡、寺寨乡、东峡乡。

标准地4个，地点：大华镇塔湾村、日月乡寺滩村、寺寨乡马吉岭村、东峡乡炭窑村。

监测时间：2021年4月—2021年11月。

监测次数：每月1-2次，不少于7次。

监测内容：高原鼢鼠发生动态，掌握其活动情况。

监测方法：人工地面调查☑  方法：观察林地内是否有拱起的土丘、寄主植物是否受害。调查有效洞口数量。

监测目标：准确掌握高原鼢鼠的危害期，确定最佳防治时期，为防治工作提供依据。

②防治

人工物理

人工捕捉   方法 ：在有效洞口布设人工地箭。

5.2.2.3计划防治时间

4月中旬至5月下旬（以实际监测危害情况为准），历时50天，作业次数1次。

5.2.2.4 不同作业方式用工、用量核算

①捕捉专业队伍

弓箭捕捉防治面积4.4万亩，三个防治队，需30人（每人备20张弓）。

②用工量

共需870工日，其中：弓箭人工捕捉防治面积4.4万亩，需30人，需29日（50亩/人/天，30人/天），计870工日。

5.2.2.5防效调查

在每个防治区设1块标准地，标准地面积为15亩，在每个标准地内设置3块调查样地，样地大小为1亩。

采用开洞堵洞法进行调查。在样方内，将高原鼢鼠洞道全部用铁锨切开，统计切洞数。第二天样方内切开后又被土堵死的洞口即为有效洞口。调查统计数量有效洞口数量。

防治前和防治后在同一块样方内调查有效洞口数量。

- 防治效果（%）=防前平均有效洞口数−防后平均有效洞口数防前平均有效洞口数×100

轻度发生：平均有效洞数8个/亩以下；

中度发生：平均平均有效洞数9--15个/亩；

重度发生：平均平均有效洞数16个/亩以上。

## 5.3鼠害生物防控试验

5.3.1目的意义

近几年人为的滥捕乱猎和大量农药的广泛使用，鼠类天敌数量急剧下降，使原有的生物链惨遭破坏，鼠类失去天敌的有效制约而快速繁殖，种群数量急剧增加，甚至泛滥成灾。因此，通过招引狐狸、黄鼬等鼠类天敌开展鼠害防治试验，调查和了解鼠害天敌分布和生物特性，为湟源县退耕地、林区天然林保护鼠害防治方面提供科学依据，也为林草鼠害的进一步研究奠定基础。

5.3.2试验内容：建造人工洞穴4个（1500亩/个），招引狐狸、黄鼬等鼠害天敌，调查和了解鼠害天敌种类及分布特点，调查天敌防治鼠害效果。

5.3.3试验地点

湟源县巴燕乡居士浪村8林班，东经101°04´04"北纬36°47´33"，林班面积7362亩，试验面积6000亩，主要鼠害种类为高原鼢鼠、高原鼠兔。

5.3.4试验时间

2021年4月-2021年11月。

5.3.5试验方法

5.3.5.1人工洞穴设计及建造

1、人工穴洞的结构、材质及规格

人工洞穴由左洞道、窝巢、右洞道三部分组成，左右洞道通过窝巢相互连接，使三个部分贯通构成人工洞穴。

（1）材质：由阿卡土、白土、白石灰、水泥、斗沙、石头组成。

（2）规格：窝巢为倒扣的“碗”状，由与左、右洞道相连的洞道口、窝巢和两个预留口（为天敌自行挖掘洞口，供扩展洞穴用）构成，规格为下底直径1000mm，上顶直径800mm，高550mm，壁厚100mm，两个洞道口直径220mm，两个预留口直径220mm（详见附图1：窝巢平面图及说明）。洞道由天敌进出洞穴的洞口、通道及与窝巢连接的洞道口构成的筒形通道，规格为洞口直径220mm，长4000mm，洞壁厚100mm。

2、施工方法

（1）人工洞穴定位

人工洞穴建设位点采用人工拉线定位和使用全球定位系统（GPS）相配合，对距离公路和定居点较远的建设点，按照试验设计要求进行定位，如遇河流、沟渠、水洼地等不适合修建人工洞穴时，定位点可前后移动到合适位置。施工建设过程中，管理人员分派到各个施工组，技术人员随时到各处进行指导。

（2）施工图绘制

人工洞穴均由现场制作，施工前依据修建地点的地形、坡向，按规格要求绘制窝巢位置、左右洞道走向及洞口设置点施工草图，洞口尽可能设置在低洼避风处。

（3）地面处理

根据施工草图进行地面开挖，首先将需开挖位置的生草层整块取下，以备后用，然后依据设计要求进行地面开挖。

人工窝巢：上口直径为800mm，下口直径1200mm，开挖深度为1600mm ，依次扩大开挖。

左右洞道：宽为400mm，总长为4000mm,开挖深度为1600mm～600mm，由窝巢到洞口依次开挖。

（4）建材制作

分别将阿卡土、白土、白石灰碾碎过筛，并与水泥、斗沙按一定比例配制成五合一混凝土，在调制过程中可加入少许食用油，以压制建材气味和引诱天敌，制成人工洞穴建造材料。

3、洞穴建造

在已开挖好的沟槽内进行人工洞穴的修建。

人工窝巢：先铺50mm的斗砂，再铺设100mm左右的五合一混凝土巢底，并设置数量不等，孔径为5mm的渗漏孔,然后铺设20mm厚本地砂土的垫层。待巢底成型凝固后，用规格为下底直径1000mm，上顶直径800mm，高550mm的可调人工窝巢铁网模具进行窝巢修建，依模具形状抹置100mm厚五合一混凝土。在洞道位置留置直径为220mm的洞道口，前后预留直径为220mm的预留口，待成型凝固后取出模具，用石块将上顶洞口封住，并铺设100mm厚的五合一混凝土。

左右洞道：垫层铺设100mm左右的五合一混凝土，在通道的2000mm处设置数量不等，孔径为5mm的渗漏孔,然后放置直径220mm，长1000mm的模具，依模具形状抹置100mm厚五合一混凝土，待成型后抽出模具，分段建设至4000mm。

4、植被恢复

人工洞穴修建完成后，经24h晾晒使其坚固，在开挖沟槽内回填原土并踩压紧实，并将生草层原址归位，恢复原貌，浇水铺设无纺布，有条件地区可撒播草籽，尽快恢复植被，最大限度减轻对草原环境的破坏。

5.3.5.2监测调查

- 防效调查

在人工洞穴附近设置鼠害调查标准样地，防前防后统计样地苗木受害株率、死亡株率，计算防治效果。

林地害鼠苗木受害情况调查表

调查地点：           林地类型：       主要林木种类：

坐标：               海拔：

| 样方号 | 调查日期 | 调查样株数 | 受害样株数 | 死亡株树 | 受害株率 | 死亡株率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 鼠害天敌监测

4月-11月每月监测2次，通过红外相机监测是否有狐狸、黄鼬等鼠害天敌入住人工洞穴，也可通过查看人工洞穴入口及周围是否存在天敌粪便等方法观测；若发现鼠害天敌入住人工洞穴，则进一步观测鼠害天敌种类、分布特点及生物特性。

人工洞穴天敌动物活动情况调查表

调查地点：           林地类型：       主要林木种类：

坐标：               海拔：

| 人工洞穴编号 | 调查时间 | 天敌动物名称 | 入住人工洞穴情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.3.6资金使用计划

鼠害生物防控试验资金使用计划表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 5.4 |  |
| 1 | 人工洞穴建造 | 个 | 4 | 1 | 4 |  |
| 2 | 试验调查费 |  |  |  | 1.4 | 包含购置红外相机一台 |

5.3.7鼠害生物防控试验预期效益

- 摸清鼠害天敌种类及分布，提供天敌照片、视频资料。

- 调查天敌防治鼠害防治效果，为鼠害防治技术研究提供依据。

## 5.4项目进度安排（按时间顺序）

地块落实：2021年2月

方案编审：2021年3月

招投标：2021年4月

采购药剂药械：2021年4-5月

青杨叶锈病防治：2021年6月中旬—8月下旬（以实际病害发生监测情况为准）

高原鼢鼠防治：2021年4月—5月

鼠害生物防控试验：2021年4月中旬—11月上旬

防治效果检查：每项防治工作结束1周后进行

县级自查：青杨叶锈病2021年9月中旬

高原鼢鼠2021年6月中旬

市级核查：青杨叶锈病2021年10月下旬

高原鼢鼠2021年6月下旬

# 6、投资测算

## 6.1测算依据

6.1.1防治成本以防治作业方式、作业地类、施工难度等进行测算

6.1.2药剂药械、劳动力价格以市场价格为参考，并根据运输距离、施工难度等进行相应调整。

## 6.2经济技术指标

主要经济技术指标

| 项目 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 公斤 | 95 |  |
| 43%戊唑醇悬浮剂 | 公斤 | 160 |  |
| 石硫合剂 | 公斤 | 12 |  |
| 人工工资 | 工日 | 150 |  |

## 6.3现有药剂药械可用于本项目防治部分储备情况

6.3.1药剂名称及种类

省森防总站调配药剂：0.3%四霉素125公斤，5%多抗霉素75公斤及库存5%多抗霉素1公斤。

6.3.2药械名称及种类

无。

## 6.4资金预算

项目总投资60万元，其中：材料费7.88万元、防治费41.38万元、鼠害生物防控试验4.0万元、鼠害生物防控试验观测调查1.4万元、防效调查3.3万元、方案编制费1.14万元、项目审计费0.3万元、项目招标费0.6万元。详见下表：

湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目资金预算表

| 项目 | 种类 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  | 60.00 |  |
| 1.材料费 |  |  |  |  | 7.88 |  |
| 1.1药剂 | 43%戊唑醇悬浮剂 | 96 | 公斤 | 160 | 1.54 |  |
|  | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 638 | 公斤 | 90 | 5.74 |  |
|  | 石硫合剂 | 500 | 公斤 | 12 | 0.60 |  |
| 2.防治费 |  |  |  |  | 41.38 |  |
| 2.1重点防治 |  |  |  |  | 25.18 |  |
| 2.1.1青杨叶锈病 | 常量喷雾 | 6993.11 | 亩 | 36 | 25.18 | 12元/亩次、防治3次 |
| 2.2一般防治 |  |  |  |  | 16.21 |  |
| 2.2.1青杨叶锈病 | 常量喷雾 | 3006.89 | 亩 | 10 | 3.01 | 防治2次 |
| 2.2.1高原鼢鼠 | 人工捕捉 | 44000 | 亩 | 3 | 13.20 |  |
| 3.鼠害生物防控 | 生物防控 | 6000 | 亩 |  | 4.00 | 建造人工洞穴4个，每个造价1万元 |
| 4.鼠害生物防控试验观测调查 |  |  |  |  | 1.40 | 第三方 （包含购置红外相机一台） |
| 5.防效调查 |  |  |  |  | 3.30 | 第三方 |
| 6.方案编制费 |  |  |  |  | 1.14 | 第三方 |
| 7.项目审计费 |  |  |  |  | 0.30 |  |
| 8.招标费 | 总投资的1% |  |  |  | 0.60 |  |

注：1、青杨叶锈病重点防治成本：12元/亩次：

（1）人工费：每车配备防治人员6人，工资150元/天/人，每车平均每天喷雾防治150亩，计6元/亩。

（2）燃油费：1辆防治车用油300元/天，打药机耗油60元/天（按汽油7元/L计），计2.4元/亩。

（3）防护用品及保险：0.4元/亩（包括防护手套、口罩、防护帽、保险等）。

（4）防治车辆租赁费480元/天/辆（含防治车辆、器械的保险、损耗及维修等费用），计3.2元/亩。

2、青杨叶锈病一般防治成本：5元/亩次：

（1）人工费：每车配备防治人员4人，工资150元/天/人，每车平均每天喷雾防治300亩，计2元/亩。

（2）燃油费：1辆防治车用油300元/天，打药机耗油60元/天（按汽油7元/L计），计1.2元/亩。

（3）防护用品及保险：0.2元/亩（包括防护手套、口罩、防护帽、保险等）。

（4）防治车辆租赁费480元/天/辆（含防治车辆、器械的保险、损耗及维修等费用），计1.6元/亩。

3、高原鼢鼠一般防治成本3元/亩：

（1）人工工资150元/天/人，每人每天防治50亩，30人每天，每天防治1500亩，计3元/亩（包括交通、生活、燃油、防护用品、保险等费用）

# 7、项目提交材料

实施方案及批复                政府询价采购相关资料

药剂、药械出、入库资料        防前、防后原始调查统计表

药剂安全使用与管理责任书      防治承包协议或合同

防治施工原始记录              防治施工跟班作业检查资料

县级自查验收方案、原始资料     州、市级核查原始资料等

项目实施绩效评价报告           与项目有关的其它资料

与项目有关的所有影像资料（备注日期）

# 8、检查验收

## 8.1自查验收小组组成：

湟源县林业和草原局相关人员，县森防站技术人员，防治公司负责人等。

市级核查

## 8.2验收依据

青海省林业有害生物防治项目检查验收办法（试行）

2021年度县批复的林业有害生物实施方案

湟源县森防站与社会化防治公司或专业队的承包防治协议或合同

## 8.3验收标准

8.3.1面积核实

实际防治面积占应防治面积的95%以上，且目标指标达标面积占应防治面积的85%以上为验收通过。

8.3.2目标指标

以达到项目目标指标标准及承包防治协议或合同中的相关要求为验收通过。

## 8.4检查验收相关材料及结论

自查、核查验收原始统计表

自查、核查验收小组签字

验收小组验收意见

项目验收报告

项目验收影像资料

实施项目涉及有关乡镇签字盖章¨

# 9、项目管理及保障措施

## 9.1组织管理

实行项目法人负责制  招投标制  报账制 监理制□

成立县(局、站)领导组成的林业有害生物防控领导小组

行政领导安排部署、检查督导防控任务

县级林业和草原局负责项目的监督管理

县级森防站负责项目的具体工作

县级森防站负责对护林员、防治公司、防治人员进行技术培训及技术指导

按方案和进度全面完成防控任务，达到目标任务

## 9.2项目管理

招投标方式： 公开招标  议标□ 竞标□ 其它□

引入社会化防治队伍竞争机制

签订合同、协议，合同、协议制定规范、科学合理

与社会化防治公司签订药剂药械安全使用协议

对社会化防治服务组织营业资质、防治人员及器械等进行核实，并有相关备案资料

对社会化防治服务组织进行宣传培训

对项目实施过程全程跟班作业及定期检查

严格按照批复方案的地点、作业方式及使用的药剂进行施工作业

药剂发放、药械使用记录及药剂包装物和容器回收和安全处理记录

施工原始纪录、防效调查原始记录细致，可靠。

## 9.3资金管理

项目资金专款专用

不挪用、截留、挤占、滞留

资金按进度和验收效果支付，按要求进行审计

## 9.4档案管理

图文表齐全影像资料真实完整及时整理归档

## 9.5安全管理

药剂药械库房管理规范、专人负责，有相应的管理制度

制定药剂药械使用安全管理制度

不使用国家及青海省已禁用和限用的农药产品

做好施药现场的宣传，挂设安全标识

做好防治人员的安全措施，佩戴安全防护装备

安全管理措施：

（1）施工现场设置醒目的安全标语牌、安全警示标志牌。现场生产指挥者和有关管理人员必须做好安全交底，并设安全巡视员作跟踪监控，安全检查人员要定期或不定期进行安全检查工作。对防治作业区出现的人员进行劝离、牲口驱离，防止人和动物中毒现象发生，发现隐患立即整改。

（2）安排专人负责器械和农药等物资管理，建立进出入登记台账。使用后的农药瓶由专人负责回收、登记工作，并由专车拉到指定的垃圾场进行无害化处理。

（3）防治车辆驾驶员应严格遵守法律法规，不饮酒驾驶不疲劳驾驶车辆，经常检查车辆状况，安全行驶。防治人员在防治时应按照不同病虫鼠操作技术规程和防治方法进行防治作业，不随意更换农药不随意加大农药使用剂量。必须穿戴防护用品，喷雾防治作业时应站在上风口，大风天气不喷药。防治作业结束后及使用肥皂清洗面部和双手。

（4）捕捉高原鼢鼠时须带好手套、口罩和防护用品，捕抓害鼠后应彻底清洗干净口鼻和双手。害鼠尸体在远离村庄、水源的地方挖深坑集中掩埋，并撒石灰消毒处理。做到不吃鼠肉、不随意乱扔害鼠尸体。

## 9.6科技支撑

开展新药剂防治试验£开展新技术使用推广□

制定或上报了技术规程篇，发表科研论文篇，

总结防治经验

与相关部门合作开展科研及生产□。

# 10、防控区效益评价

通过项目实施，有效控制和降低青杨叶锈病危害程度，降低高原鼢鼠的鼠口密度，使青杨叶锈病、高原鼢鼠发生面积缩小，危害程度减轻，林分状况得到明显改善，有效地缓解林业有害生物对我县造林成果的危害，保护绿化成果。

# 附件

## 11.1 附表

## 11.2 附图

- 附表1

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－青杨叶锈病防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积（亩） | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10301.85 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2338.4 | 2036.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华镇 | 崖根 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 36 | 36 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 塔湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 225.55 | 170 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 晒尔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 30.85 | 30.85 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 后庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 65.45 | 65.45 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 三条沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 273.9 | 223 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 拉卓奈 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 159.07 | 159.07 | 中度-重度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 何家庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 252.85 | 216.45 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－青杨叶锈病防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积（亩） | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 大华镇 | 阿加图 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 81.85 | 81.85 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 红土湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 72.15 | 72.15 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 窑洞 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 162.1 | 162.1 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 大华莫布拉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 56.55 | 56.55 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 河南 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 139.35 | 139.35 | 中度-重度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 池汉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 279.33 | 220.33 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 大华石崖庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 386.5 | 286.5 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 巴汉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 116.9 | 116.9 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－青杨叶锈病防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积（亩） | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  | 青杨 | 人工林 | 1827.86 | 1827.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申中 | 韭菜沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 115.8 | 115.8 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 河拉村 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 171.95 | 171.95 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 申中 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 389.3 | 389.3 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 口子 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 117.37 | 117.37 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 前沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 266.3 | 266.3 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 星泉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 266.55 | 266.55 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 卡路 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 409.65 | 409.65 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 窑庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 19.24 | 19.24 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 俊家庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 71.7 | 71.7 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－青杨叶锈病防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积（亩） | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 491.74 | 491.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴燕 | 巴燕 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 92.25 | 92.25 | 中度-重度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 扎汉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 132.15 | 132.15 | 中度-重度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 巴燕峡 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 208.65 | 208.65 | 中度-重度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 下寺 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 58.69 | 58.69 | 中度-重度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 935.75 | 935.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波航 | 南岔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 34.8 | 34.8 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 纳隆苗圃 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 30 | 30 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 纳隆 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 274.8 | 274.8 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 波航 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 263.6 | 263.6 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 胡思洞 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 84.3 | 84.3 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 麻尼台 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 248.25 | 248.25 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－青杨叶锈病防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积（亩） | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1923.23 | 1923.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和平 | 董家脑 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 114.3 | 114.3 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 和平 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 109.35 | 109.35 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 隆和 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 189 | 189 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 曲布滩 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 244.65 | 244.65 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 小高陵 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 337.98 | 337.98 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 茶曲 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 273.8 | 273.8 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 马场台 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 133.35 | 133.35 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 大高陵 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 71.5 | 71.5 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 马家湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 168.45 | 168.45 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 茶汉素 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 90.3 | 90.3 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 蒙古道 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 190.55 | 190.55 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－青杨叶锈病防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积（亩） | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 761.89 | 761.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城关 | 尕庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 10.34 | 10.34 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 人民公园 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 124 | 124 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 坟院 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 39 | 39 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 涌兴 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 9 | 9 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 光华 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 244.7 | 244.7 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 万丰 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 105.26 | 105.26 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 国光 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 4.59 | 4.59 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 纳隆口 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 225 | 225 | 轻度-中度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－青杨叶锈病防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积（亩） | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 478.6 | 478.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日月 | 山根 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 190 | 190 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 雪隆 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 100 | 100 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 大石头 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 51 | 51 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 兔儿干 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 137.6 | 137.6 | 轻度-中度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1544.38 | 1544.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东峡 | 新民 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 190.15 | 190.15 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 石崖庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 368.26 | 368.26 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 响河 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 363 | 363 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 下脖项 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 217.97 | 217.97 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 灰条口 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工林 | 405 | 405 | 中度-重度 | 重点 |  |  | √ | √ |  |  |

- 附表2

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 合计 |  |  | 50535.89 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 13955.4 |  |  |  |  | 13809.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华镇 | 窑洞-10 | 7 | 57 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 57 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 80 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 80 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 30 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 30 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 41 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 41 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 28 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 28 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 33 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 33 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 20 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 20 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 40 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 40 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 50 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 50 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 大华镇 | 塔湾-8 | 29-1 | 403 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 403 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 133 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 133 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 180 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 180 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 30-2 | 369 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 369 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 28-1 | 251 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 251 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 30-1 | 224 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 224 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 29-3 | 183 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 183 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 29-2 | 338 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 338 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 19-1 | 223 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 223 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 28-2 | 364 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 364 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 大华镇 | 巴汉-23 | 34-1 | 180 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 180 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34-2 | 100 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34-3 | 187 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 187 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34-4 | 274 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 274 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34-5 | 200 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 200 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 巴燕吉盖-1 | 54 | 636 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 636 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 364 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 364 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 122.4 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 80 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 120.6 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 120.6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 86.2 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 86 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 51 | 53.1 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 53.1 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 6 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 7.3 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 7.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 4.8 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 4.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 61 | 427 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 427 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 大华镇 | 新胜-12 | 39 | 360 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 360 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 226 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 226 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 188 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 188 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 349 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 349 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 347 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 347 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 157 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 157 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 94 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 94 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 222 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 222 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 213 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 213 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 175 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 175 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 271 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 271 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 大华镇 | 新胜-12 | 42 | 348 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 348 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 251 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 251 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 117 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 117 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 207 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 207 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 238 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 200 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 350 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 350 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 83 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 83 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 165 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 249 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 249 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 379 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 379 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 214 | 高原鼢鼠 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 214 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 大华镇 | 崖根-9 | 14-3 | 394 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工林 | 394 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14-2 | 101 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工林 | 101 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14-1 | 127 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 127 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 327 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 327 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 19-2 | 398 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 398 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 289 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 289 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 277 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 277 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 353 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 353 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 183 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工林 | 183 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 328 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 328 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 134 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 134 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 26 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 26 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 小计 |  |  | 6517 |  |  |  |  | 6389 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寺寨乡 | 阳坡湾-11 | 53 | 25.9 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 25.9 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 81-1 | 42.5 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 42.5 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 81-3 | 48.9 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 48.9 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 81-2 | 60.6 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 60.6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 81-4 | 6 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 103 | 70.3 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 70.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 131 | 114.1 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 114.1 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 62 | 20 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 20 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 寺寨乡 | 阳坡湾-11 | 81-5 | 61.8 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 61.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 81-6 | 120.3 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 120.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 9.8 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 9.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 7 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 81-7 | 4.5 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 4.5 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 39.9 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 39.9 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47-2 | 22 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 22 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47-1 | 10.8 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 10.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 16.6 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 16.6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 22.8 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 22.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 寺寨乡 | 马吉岭-3 | 36 | 594 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 594 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 245 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 245 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 222 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 222 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 241.44 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 200 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 80 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 80 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 194.8 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 110 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 32-1 | 185 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 185 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 32-2 | 44.3 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 44.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 32-3 | 34.44 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 32.92 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 寺寨乡 | 上寨-7 | 21 | 253 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 253 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 182 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 182 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 7 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 223 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 223 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 202 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 202 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 56 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 56 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 119.7 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 119.7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 10.5 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 10.5 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 54 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 54 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 154.8 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 154.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 寺寨乡 | 西扎湾-8 | 55-1 | 131 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 131 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 55-2 | 173 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 173 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 1332 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 1332 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 长岭-12 | 39-1 | 228 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 228 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 846 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 846 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 6301.7 |  |  |  |  | 6301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日月乡 | 雪隆-3 | 5 | 530 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 530 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 390 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 390 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 日月乡 | 寺滩-13 | 108 | 100 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 110.7 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 110 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 77.8 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 77.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 27.2 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 27.2 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 76 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 76 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 500 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 500 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 430 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 430 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 125 | 190 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 190 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 日月乡 | 寺滩-13 | 27-1 | 780 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 780 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33-1 | 405 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 405 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 5 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 5 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 54 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 54 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 73 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 73 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 7 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 63 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 63 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 62 | 10 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 10 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 72 | 20 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 20 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 日月乡 | 寺滩-13 | 104 | 27 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 27 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 126 | 7 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 128 | 4 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 4 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 134 | 126 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 126 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 135 | 127 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 127 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142 | 477 | 高原鼢鼠 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 477 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 135 | 7 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 121 | 1 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 1 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 日月乡 | 寺滩-13 | 126 | 111 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 111 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48-2 | 351 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 351 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 134-10 | 95 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 95 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-4 | 117 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 117 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-1 | 26 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 26 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-5 | 26 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 26 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-2 | 10 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 10 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 69-1 | 9 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 9 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 102 | 20 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 20 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 98 | 15 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 15 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 96 | 15 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 15 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 日月乡 | 寺滩-13 | 88 | 90 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 90 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 14 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 14 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-3 | 29 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 29 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 134-2 | 56 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 56 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43-2 | 22 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 22 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47-3 | 26 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 26 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47-2 | 16 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 16 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47-1 | 120 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 120 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43-1 | 136 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 136 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 61 | 72 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 72 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48-1 | 301 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 301 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 小计 |  |  | 3706.91 |  |  |  |  | 3706.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东峡乡 | 炭窑-11 | 1 | 3.9 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 3.9 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2.8 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 2.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 33.63 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 33 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 12 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 12 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 45.66 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 45.66 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 27 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 27 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 17.53 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 17.53 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 32.59 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 32.59 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 东峡乡 | 炭窑-11 | 9 | 25.3 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 25.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-1 | 199.5 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 199.5 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-10 | 315 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 315 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-13 | 54 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 54 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-16 | 57 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 57 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-17 | 108 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 108 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-19 | 51 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 51 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-20 | 49.5 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 49.5 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-22 | 120 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 120 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-23 | 33 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 33 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 东峡乡 | 炭窑-11 | 9-3 | 198 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 198 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-4 | 42 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 42 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-5 | 31.5 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 31.5 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-7 | 195 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 195 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-8 | 228 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 228 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 山岔-10 | 1 | 61 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 61 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 119 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 119 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-1 | 476 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 476 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-2 | 479 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 479 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-3 | 226 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 226 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-4 | 464 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 464 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 小计 |  |  | 7942 |  |  |  |  | 7842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申中乡 | 河拉-8 | 1 | 49.5 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 49.5 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 165.92 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 165.92 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 18.47 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 18.47 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 58.06 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 58.06 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 137.05 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 137.05 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 235 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 235 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 265 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 265 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 168 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 168 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 申中乡 | 河拉-8 | 32 | 222 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 222 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 282 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 282 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 34 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 34 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 莫布拉-7 | 7-1 | 415 | 高原鼢鼠 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 415 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7-2 | 77 | 高原鼢鼠 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 77 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7-3 | 184 | 高原鼢鼠 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 184 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 132 | 高原鼢鼠 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 132 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 202 | 高原鼢鼠 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 202 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 137 | 高原鼢鼠 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 137 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 786 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 686 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 申中乡 | 莫布拉-7 | 1-1 | 105 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 105 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-2 | 30 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 30 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-3 | 60 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 60 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 | 200 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 200 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-5 | 135 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 135 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 470 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 470 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 30 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 30 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 975 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 975 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 申中乡 | 前沟-2 | 43 | 789 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 789 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 447 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 447 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 102 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 102 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 62 | 31 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 31 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 85 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 85 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 65 | 13 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 13 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 68 | 100 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 73 | 112 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 112 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 75-1 | 282 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 282 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 75-2 | 298 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 298 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 1257 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 柠条 | 人工 | 1257 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 小计 |  |  | 4159.9 |  |  |  |  | 4159.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波航乡 | 浪湾-12 | 12 | 23.3 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 23.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 40.7 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 40.7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 100 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 4 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 4 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 100 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 沙棘雌株 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 石崖湾-13 | 18 | 14 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 14 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 100 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 63.6 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 63.6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 79.4 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 79.4 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 44 | 103.6 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 103.6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 165.1 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 165.1 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6-2 | 123.2 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 123.2 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 波航乡 | 石崖湾-13 | 11 | 499 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 499 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 175 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 175 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 西岔-11 | 11 | 12 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 12 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 23-1 | 15 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 15 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 23-2 | 120 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 120 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 100 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 100 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 880 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 880 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27-1 | 258 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 258 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27-2 | 450 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 450 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 南岔-10 | 8 | 50 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 50 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 50 | 高原鼢鼠 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 50 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 534 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 534 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 小计 |  |  | 7814 |  |  |  |  | 7792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴燕乡 | 巴燕峡-9 | 39 | 100 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 26 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 沙棘雌株 | 人工 | 26 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 31 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 沙棘雌株 | 人工 | 31 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 24 | 高原鼢鼠 | 退耕地 | 沙棘雌株 | 人工 | 24 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2-1 | 15 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 15 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2-2 | 18 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 油松 | 人工 | 18 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35-1 | 21 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 油松 | 人工 | 21 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 50-2 | 27 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 27 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 154 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 154 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15-1 | 281 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 281 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 巴燕乡 | 巴燕峡-9 | 15-2 | 527 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 527 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 213 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 213 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11-1 | 25 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 油松 | 人工 | 25 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11-3 | 2 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 油松 | 人工 | 2 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11-4 | 2 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 油松 | 人工 | 2 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 82 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 82 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 112 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 112 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 11 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 11 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 92 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 92 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 11 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 油松 | 人工 | 11 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 17-3 | 18 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 油松 | 人工 | 18 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

| 湟源县2021年第一批中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠防控设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 林班 | 小班 | 小班面积 | 病虫种类 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 防治面积 | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 设计防治措施及面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 人工物理 | 化学 | 生物 | 其它 | 备注 |
| 巴燕乡 | 居士浪-8 | 35 | 344 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 344 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 41-1 | 190 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 190 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 41-2 | 736 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 736 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 48 | 253 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 253 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 51 | 1466 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 1466 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 52 | 590 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 590 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 16 | 397 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 397 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 58 | 622 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 600 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 57 | 395 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 395 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 48 | 1029 | 高原鼢鼠 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 1029 | 轻度 | 一般 |  |  |  | √ |  |  |

- 附表3

| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地调查汇总表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查时间 | 调查地点 |  | 林班 | 小班 | 标准样地GPS点 | 百叶数（叶片） | 百叶受害数（叶片） | 百叶受害率% | 树冠受害面积 | 代表面积（亩） | 危害程度 |
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 24000 | 8122 | 33.84 |  | 10000 |  |
| 2020.6.17 | 大华镇 | 塔湾 |  |  | N36°41´55"E101°07´01" | 3000 | 576 | 19.20 | 1/3以下 | 2036.55 | 轻度 |
| 2020.6.17 | 申中乡 | 星泉 |  |  | N36°43´28"E101°11´29" | 3000 | 1076 | 35.87 | 1/3-2/3 | 1827.86 | 中度 |
| 2020.6.17 | 巴燕乡 | 巴燕 |  |  | N36°45´39"E101°08´01" | 3000 | 532 | 17.73 | 1/3以下 | 491.74 | 轻度 |
| 2020.6.17 | 波航乡 | 波航 |  |  | N36°39´48"E101°12´42" | 3000 | 1540 | 51.33 | 1/3-2/3 | 935.75 | 重度 |
| 2020.6.18 | 和平乡 | 小高陵 |  |  | N36°36´20"E101°14´46" | 3000 | 1301 | 43.37 | 1/3-2/3 | 1923.23 | 中度 |
| 2020.6.18 | 城关镇 | 人民公园 |  |  | N36°40´49"E101°15´43" | 3000 | 912 | 30.40 | 1/3以下 | 761.89 | 中度 |
| 2020.6.18 | 日月乡 | 山根 |  |  | N36°33´57"E101°12´29" | 3000 | 553 | 18.43 | 1/3以下 | 478.6 | 轻度 |
| 2020.6.18 | 东峡乡 | 石崖庄 |  |  | N36°40´24"E101°20´08" | 3000 | 1632 | 54.40 | 1/3-2/3 | 1544.38 | 重度 |
| 调查人：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 大华镇塔湾村 标准地面积： 3 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°41´55"E101°07´01" 调查时间：2020年6月17日 |  |  |  |  |  |  |
| 样方 | 样株号 | 调查叶片数（片） | 叶片受害数（片） | 百叶受害率（%） | 代表面积 | 危害程度 |
|  | 小计 | 3000 | 576 | 19.20 | 2036.55 | 轻度 |
| 1 | 1 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 2 | 100 | 14 | 14.00 |  |  |
|  | 3 | 100 | 4 | 4.00 |  |  |
|  | 4 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 5 | 100 | 29 | 29.00 |  |  |
| 2 | 6 | 100 | 15 | 15.00 |  |  |
|  | 7 | 100 | 50 | 50.00 |  |  |
|  | 8 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 9 | 100 | 29 | 29.00 |  |  |
|  | 10 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
| 3 | 11 | 100 | 41 | 41.00 |  |  |
|  | 12 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 13 | 100 | 20 | 20.00 |  |  |
|  | 14 | 100 | 41 | 41.00 |  |  |
|  | 15 | 100 | 36 | 36.00 |  |  |
| 4 | 16 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 17 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 18 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 19 | 100 | 27 | 27.00 |  |  |
|  | 20 | 100 | 23 | 23.00 |  |  |
| 5 | 21 | 100 | 29 | 29.00 |  |  |
|  | 22 | 100 | 40 | 40.00 |  |  |
|  | 23 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 24 | 100 | 19 | 19.00 |  |  |
|  | 25 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
| 6 | 26 | 100 | 37 | 37.00 |  |  |
|  | 27 | 100 | 42 | 42.00 |  |  |
|  | 28 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 29 | 100 | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 30 | 100 | 36 | 36.00 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 申中乡星泉村 标准地面积： 3 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°43´28"E101°11´29" 调查时间：2020年6月17日 |  |  |  |  |  |  |
| 样方 | 样株号 | 调查叶片数（片） | 叶片受害数（片） | 百叶受害率（%） | 代表面积 | 危害程度 |
|  | 小计 | 3000 | 1076 | 35.87 | 1827.86 | 中度 |
| 1 | 1 | 100 | 60 | 60.00 |  |  |
|  | 2 | 100 | 32 | 32.00 |  |  |
|  | 3 | 100 | 23 | 23.00 |  |  |
|  | 4 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 5 | 100 | 28 | 28.00 |  |  |
| 2 | 6 | 100 | 42 | 42.00 |  |  |
|  | 7 | 100 | 49 | 49.00 |  |  |
|  | 8 | 100 | 35 | 35.00 |  |  |
|  | 9 | 100 | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 10 | 100 | 16 | 16.00 |  |  |
| 3 | 11 | 100 | 29 | 29.00 |  |  |
|  | 12 | 100 | 19 | 19.00 |  |  |
|  | 13 | 100 | 12 | 12.00 |  |  |
|  | 14 | 100 | 45 | 45.00 |  |  |
|  | 15 | 100 | 49 | 49.00 |  |  |
| 4 | 16 | 100 | 38 | 38.00 |  |  |
|  | 17 | 100 | 44 | 44.00 |  |  |
|  | 18 | 100 | 42 | 42.00 |  |  |
|  | 19 | 100 | 40 | 40.00 |  |  |
|  | 20 | 100 | 50 | 50.00 |  |  |
| 5 | 21 | 100 | 39 | 39.00 |  |  |
|  | 22 | 100 | 49 | 49.00 |  |  |
|  | 23 | 100 | 43 | 43.00 |  |  |
|  | 24 | 100 | 31 | 31.00 |  |  |
|  | 25 | 100 | 43 | 43.00 |  |  |
| 6 | 26 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 27 | 100 | 25 | 25.00 |  |  |
|  | 28 | 100 | 31 | 31.00 |  |  |
|  | 29 | 100 | 47 | 47.00 |  |  |
|  | 30 | 100 | 37 | 37.00 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 巴燕乡巴燕村 标准地面积： 3 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°45´39"E101°08´01" 调查时间：2020年6月17日 |  |  |  |  |  |  |
| 样方 | 样株号 | 调查叶片数（片） | 叶片受害数（片） | 百叶受害率（%） | 代表面积 | 危害程度 |
|  | 小计 | 3000 | 532 | 17.73 | 491.74 | 轻度 |
| 1 | 1 | 100 | 26 | 26.00 |  |  |
|  | 2 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 3 | 100 | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 4 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 5 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
| 2 | 6 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 7 | 100 | 23 | 23.00 |  |  |
|  | 8 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 9 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 10 | 100 | 16 | 16.00 |  |  |
| 3 | 11 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 12 | 100 | 44 | 44.00 |  |  |
|  | 13 | 100 | 36 | 36.00 |  |  |
|  | 14 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 15 | 100 | 25 | 25.00 |  |  |
| 4 | 16 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 17 | 100 | 23 | 23.00 |  |  |
|  | 18 | 100 | 45 | 45.00 |  |  |
|  | 19 | 100 | 48 | 48.00 |  |  |
|  | 20 | 100 | 47 | 47.00 |  |  |
| 5 | 21 | 100 | 40 | 40.00 |  |  |
|  | 22 | 100 | 18 | 18.00 |  |  |
|  | 23 | 100 | 15 | 15.00 |  |  |
|  | 24 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 25 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
| 6 | 26 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 27 | 100 | 19 | 19.00 |  |  |
|  | 28 | 100 | 15 | 15.00 |  |  |
|  | 29 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 30 | 100 | 14 | 14.00 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 波航乡波航村 标准地面积： 3 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°39´48"E101°12´42" 调查时间：2020年6月17日 |  |  |  |  |  |  |
| 样方 | 样株号 | 调查叶片数（片） | 叶片受害数（片） | 百叶受害率（%） | 代表面积 | 危害程度 |
|  | 小计 | 3000 | 1540 | 51.33 | 935.75 | 重度 |
| 1 | 1 | 100 | 37 | 37.00 |  |  |
|  | 2 | 100 | 52 | 52.00 |  |  |
|  | 3 | 100 | 56 | 56.00 |  |  |
|  | 4 | 100 | 65 | 65.00 |  |  |
|  | 5 | 100 | 62 | 62.00 |  |  |
| 2 | 6 | 100 | 54 | 54.00 |  |  |
|  | 7 | 100 | 27 | 27.00 |  |  |
|  | 8 | 100 | 56 | 56.00 |  |  |
|  | 9 | 100 | 33 | 33.00 |  |  |
|  | 10 | 100 | 52 | 52.00 |  |  |
| 3 | 11 | 100 | 64 | 64.00 |  |  |
|  | 12 | 100 | 41 | 41.00 |  |  |
|  | 13 | 100 | 43 | 43.00 |  |  |
|  | 14 | 100 | 42 | 42.00 |  |  |
|  | 15 | 100 | 70 | 70.00 |  |  |
| 4 | 16 | 100 | 58 | 58.00 |  |  |
|  | 17 | 100 | 35 | 35.00 |  |  |
|  | 18 | 100 | 26 | 26.00 |  |  |
|  | 19 | 100 | 67 | 67.00 |  |  |
|  | 20 | 100 | 54 | 54.00 |  |  |
| 5 | 21 | 100 | 44 | 44.00 |  |  |
|  | 22 | 100 | 67 | 67.00 |  |  |
|  | 23 | 100 | 27 | 27.00 |  |  |
|  | 24 | 100 | 51 | 51.00 |  |  |
|  | 25 | 100 | 67 | 67.00 |  |  |
| 6 | 26 | 100 | 70 | 70.00 |  |  |
|  | 27 | 100 | 60 | 60.00 |  |  |
|  | 28 | 100 | 40 | 40.00 |  |  |
|  | 29 | 100 | 61 | 61.00 |  |  |
|  | 30 | 100 | 59 | 59.00 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 和平乡小高陵村 标准地面积： 3 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°36´20"E101°14´46" 调查时间：2020年6月18日 |  |  |  |  |  |  |
| 样方 | 样株号 | 调查叶片数（片） | 叶片受害数（片） | 百叶受害率（%） | 代表面积 | 危害程度 |
|  | 小计 | 3000 | 1301 | 43.37 | 1923.23 | 中度 |
| 1 | 1 | 100 | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 2 | 100 | 49 | 49.00 |  |  |
|  | 3 | 100 | 49 | 49.00 |  |  |
|  | 4 | 100 | 58 | 58.00 |  |  |
|  | 5 | 100 | 63 | 63.00 |  |  |
| 2 | 6 | 100 | 47 | 47.00 |  |  |
|  | 7 | 100 | 59 | 59.00 |  |  |
|  | 8 | 100 | 64 | 64.00 |  |  |
|  | 9 | 100 | 67 | 67.00 |  |  |
|  | 10 | 100 | 38 | 38.00 |  |  |
| 3 | 11 | 100 | 23 | 23.00 |  |  |
|  | 12 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 13 | 100 | 20 | 20.00 |  |  |
|  | 14 | 100 | 50 | 50.00 |  |  |
|  | 15 | 100 | 40 | 40.00 |  |  |
| 4 | 16 | 100 | 31 | 31.00 |  |  |
|  | 17 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 18 | 100 | 25 | 25.00 |  |  |
|  | 19 | 100 | 38 | 38.00 |  |  |
|  | 20 | 100 | 61 | 61.00 |  |  |
| 5 | 21 | 100 | 36 | 36.00 |  |  |
|  | 22 | 100 | 33 | 33.00 |  |  |
|  | 23 | 100 | 63 | 63.00 |  |  |
|  | 24 | 100 | 47 | 47.00 |  |  |
|  | 25 | 100 | 52 | 52.00 |  |  |
| 6 | 26 | 100 | 26 | 26.00 |  |  |
|  | 27 | 100 | 20 | 20.00 |  |  |
|  | 28 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 29 | 100 | 61 | 61.00 |  |  |
|  | 30 | 100 | 69 | 69.00 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 城关镇人民公园 标准地面积： 3 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°40´49"E101°15´43" 调查时间：2020年6月18日 |  |  |  |  |  |  |
| 样方 | 样株号 | 调查叶片数（片） | 叶片受害数（片） | 百叶受害率（%） | 代表面积 | 危害程度 |
|  | 小计 | 3000 | 912 | 30.40 | 761.89 | 中度 |
| 1 | 1 | 100 | 27 | 27.00 |  |  |
|  | 2 | 100 | 49 | 49.00 |  |  |
|  | 3 | 100 | 13 | 13.00 |  |  |
|  | 4 | 100 | 43 | 43.00 |  |  |
|  | 5 | 100 | 10 | 10.00 |  |  |
| 2 | 6 | 100 | 21 | 21.00 |  |  |
|  | 7 | 100 | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 8 | 100 | 50 | 50.00 |  |  |
|  | 9 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 10 | 100 | 44 | 44.00 |  |  |
| 3 | 11 | 100 | 48 | 48.00 |  |  |
|  | 12 | 100 | 25 | 25.00 |  |  |
|  | 13 | 100 | 30 | 30.00 |  |  |
|  | 14 | 100 | 33 | 33.00 |  |  |
|  | 15 | 100 | 30 | 30.00 |  |  |
| 4 | 16 | 100 | 42 | 42.00 |  |  |
|  | 17 | 100 | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 18 | 100 | 43 | 43.00 |  |  |
|  | 19 | 100 | 12 | 12.00 |  |  |
|  | 20 | 100 | 42 | 42.00 |  |  |
| 5 | 21 | 100 | 12 | 12.00 |  |  |
|  | 22 | 100 | 28 | 28.00 |  |  |
|  | 23 | 100 | 35 | 35.00 |  |  |
|  | 24 | 100 | 15 | 15.00 |  |  |
|  | 25 | 100 | 42 | 42.00 |  |  |
| 6 | 26 | 100 | 41 | 41.00 |  |  |
|  | 27 | 100 | 16 | 16.00 |  |  |
|  | 28 | 100 | 45 | 45.00 |  |  |
|  | 29 | 100 | 19 | 19.00 |  |  |
|  | 30 | 100 | 43 | 43.00 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 日月乡山根村 标准地面积： 3 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°33´57"E101°12´29" 调查时间：2020年6月18日 |  |  |  |  |  |  |
| 样方 | 样株号 | 调查叶片数（片） | 叶片受害数（片） | 百叶受害率（%） | 代表面积 | 危害程度 |
|  | 小计 | 3000 | 553 | 18.43 | 478.6 | 轻度 |
| 1 | 1 | 100 | 11 | 11.00 |  |  |
|  | 2 | 100 | 27 | 27.00 |  |  |
|  | 3 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 4 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 5 | 100 | 23 | 23.00 |  |  |
| 2 | 6 | 100 | 22 | 22.00 |  |  |
|  | 7 | 100 | 39 | 39.00 |  |  |
|  | 8 | 100 | 28 | 28.00 |  |  |
|  | 9 | 100 | 15 | 15.00 |  |  |
|  | 10 | 100 | 33 | 33.00 |  |  |
| 3 | 11 | 100 | 39 | 39.00 |  |  |
|  | 12 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 13 | 100 | 45 | 45.00 |  |  |
|  | 14 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 15 | 100 | 48 | 48.00 |  |  |
| 4 | 16 | 100 | 19 | 19.00 |  |  |
|  | 17 | 100 | 23 | 23.00 |  |  |
|  | 18 | 100 | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 19 | 100 | 11 | 11.00 |  |  |
|  | 20 | 100 | 33 | 33.00 |  |  |
| 5 | 21 | 100 | 17 | 17.00 |  |  |
|  | 22 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 23 | 100 | 31 | 31.00 |  |  |
|  | 24 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 25 | 100 | 14 | 14.00 |  |  |
| 6 | 26 | 100 | 13 | 13.00 |  |  |
|  | 27 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 28 | 100 | 21 | 21.00 |  |  |
|  | 29 | 100 | 0 | 0.00 |  |  |
|  | 30 | 100 | 31 | 31.00 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |

| 附表3-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年青杨叶锈病防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 东峡乡石崖庄村 标准地面积： 3 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°40´24"E101°20´08" 调查时间：2020年6月18日 |  |  |  |  |  |  |
| 样方 | 样株号 | 调查叶片数（片） | 叶片受害数（片） | 百叶受害率（%） | 代表面积 | 危害程度 |
|  | 小计 | 3000 | 1632 | 54.40 | 1544.38 | 重度 |
| 1 | 1 | 100 | 31 | 31.00 |  |  |
|  | 2 | 100 | 55 | 55.00 |  |  |
|  | 3 | 100 | 75 | 75.00 |  |  |
|  | 4 | 100 | 75 | 75.00 |  |  |
|  | 5 | 100 | 76 | 76.00 |  |  |
| 2 | 6 | 100 | 32 | 32.00 |  |  |
|  | 7 | 100 | 60 | 60.00 |  |  |
|  | 8 | 100 | 74 | 74.00 |  |  |
|  | 9 | 100 | 69 | 69.00 |  |  |
|  | 10 | 100 | 72 | 72.00 |  |  |
| 3 | 11 | 100 | 22 | 22.00 |  |  |
|  | 12 | 100 | 62 | 62.00 |  |  |
|  | 13 | 100 | 41 | 41.00 |  |  |
|  | 14 | 100 | 38 | 38.00 |  |  |
|  | 15 | 100 | 42 | 42.00 |  |  |
| 4 | 16 | 100 | 34 | 34.00 |  |  |
|  | 17 | 100 | 68 | 68.00 |  |  |
|  | 18 | 100 | 61 | 61.00 |  |  |
|  | 19 | 100 | 50 | 50.00 |  |  |
|  | 20 | 100 | 80 | 80.00 |  |  |
| 5 | 21 | 100 | 31 | 31.00 |  |  |
|  | 22 | 100 | 50 | 50.00 |  |  |
|  | 23 | 100 | 47 | 47.00 |  |  |
|  | 24 | 100 | 77 | 77.00 |  |  |
|  | 25 | 100 | 32 | 32.00 |  |  |
| 6 | 26 | 100 | 73 | 73.00 |  |  |
|  | 27 | 100 | 68 | 68.00 |  |  |
|  | 28 | 100 | 36 | 36.00 |  |  |
|  | 29 | 100 | 21 | 21.00 |  |  |
|  | 30 | 100 | 80 | 80.00 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |

- 附表4

| 湟源县2020年高原鼢鼠防前调查表（标准地调查汇总表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查时间 | 调查地点 |  | 林班 | 小班 | 标准地 | 调查情况 |  |  | 代表面积（亩） | 危害程度 |
|  | 乡镇 | 村 |  |  | GPS点 | 切洞数（个/3亩） | 有效洞口数（个/3亩） | 平均有效洞口（个/亩） |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 289 | 156 |  | 50000 |  |
| 2020.9.9 | 大华镇 | 窑洞 | 窑洞-10 | 8 | N36°40´04"E101°06´43" | 27 | 19 | 6.3 | 13809.8 | 轻度 |
| 2020.9.9 | 寺寨乡 | 长岭 | 长岭-12 | 39-1 | N36°43´18"E101°02´45" | 40 | 26 | 8.7 | 6389 | 轻度 |
| 2020.9.10 | 日月乡 | 寺滩 | 寺滩-13 | 5 | N36°31´31"E101°07´54" | 43 | 21 | 7.0 | 6301 | 轻度 |
| 2020.9.10 | 东峡乡 | 炭窑 | 炭窑-11 | 3 | N36°43´20"E101°17´43" | 55 | 20 | 6.7 | 3706.28 | 轻度 |
| 2020.9.11 | 申中乡 | 河拉 | 河拉-8 | 1 | N36°43´04"E101°15´32" | 46 | 22 | 7.3 | 7842 | 轻度 |
| 2020.9.11 | 波航乡 | 浪湾 | 浪湾-12 | 12 | N36°40´23"E101°07´39" | 37 | 25 | 8.3 | 4159.9 | 轻度 |
| 2020.9.11 | 巴燕乡 | 居士浪 | 居士浪-8 | 48 | N36°47´18"E101°03´43" | 41 | 23 | 7.7 | 7792 | 轻度 |
|  |  |  |  |  | 平均 |  |  | 7.4 |  |  |
| 调查人员：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年高原鼢鼠防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |
| 调查地点：大华镇窑洞 林班 窑洞-10 小班 8 标准地面积： 15亩 |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°40´04"E101°06´43" 调查时间：2020年9月9日 |  |  |  |  |  |
| 样方 | 切洞数（个） | 有效洞数（个） | 代表面积 | 发生程度 | 备注 |
| 平均 |  | 6.3 | 13809.8 | 轻度发生 | 样方大小1亩 |
| 1 | 10 | 7 |  |  |  |
| 2 | 12 | 9 |  |  |  |
| 3 | 5 | 3 |  |  |  |
| 小计 | 27 | 19 |  |  |  |
| 调查人：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |

| 附表4-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年高原鼢鼠防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |
| 调查地点：寺寨乡长岭 林班 长岭-12 小班 39-1 标准地面积： 15亩 |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°43´18"E101°02´45" 调查时间：2020年9月9日 |  |  |  |  |  |
| 样方 | 切洞数（个） | 有效洞数（个） | 代表面积 | 发生程度 | 备注 |
| 平均 |  | 8.7 | 6389 | 轻度发生 | 样方大小1亩 |
| 1 | 15 | 11 |  |  |  |
| 2 | 9 | 5 |  |  |  |
| 3 | 16 | 10 |  |  |  |
| 小计 | 40 | 26 |  |  |  |
| 调查人：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |

| 附表4-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年高原鼢鼠防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 日月乡寺滩 林班 寺滩-13 小班 5 标准地面积： 15亩 |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°31´31"E101°07´54" 调查时间：2020年9月10日 |  |  |  |  |  |
| 样方 | 切洞数（个） | 有效洞数（个） | 代表面积 | 发生程度 | 备注 |
| 平均 |  | 7.0 | 6301 | 轻度发生 | 样方大小1亩 |
| 1 | 7 | 2 |  |  |  |
| 2 | 14 | 9 |  |  |  |
| 3 | 22 | 10 |  |  |  |
| 小计 | 43 | 21 |  |  |  |
| 调查人：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |

| 附表4-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年高原鼢鼠防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 东峡乡炭窑 林班 炭窑-11 小班 3 标准地面积： 15亩 |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°43´20"E101°17´43" 调查时间：2020年9月10日 |  |  |  |  |  |
| 样方 | 切洞数（个） | 有效洞数（个） | 代表面积 | 发生程度 | 备注 |
| 平均 |  | 6.7 | 3706.28 | 轻度发生 | 样方大小1亩 |
| 1 | 23 | 7 |  |  |  |
| 2 | 12 | 4 |  |  |  |
| 3 | 20 | 9 |  |  |  |
| 小计 | 55 | 20 |  |  |  |
| 调查人：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |

| 附表4-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年高原鼢鼠防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 申中乡河拉 林班 河拉-8 小班 1 标准地面积： 15亩 |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°43´04"E101°15´32" 调查时间：2020年9月11日 |  |  |  |  |  |
| 样方 | 切洞数（个） | 有效洞数（个） | 代表面积 | 发生程度 | 备注 |
| 平均 |  | 7.3 | 7842 | 轻度发生 | 样方大小1亩 |
| 1 | 17 | 5 |  |  |  |
| 2 | 10 | 6 |  |  |  |
| 3 | 19 | 11 |  |  |  |
| 小计 | 46 | 22 |  |  |  |
| 调查人：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |

| 附表4-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年高原鼢鼠防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 波航乡浪湾 林班 浪湾-12 小班 12 标准地面积： 15亩 |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°40´23"E101°07´39" 调查时间：2020年9月11日 |  |  |  |  |  |
| 样方 | 切洞数（个） | 有效洞数（个） | 代表面积 | 发生程度 | 备注 |
| 平均 |  | 8.3 | 4159.9 | 轻度发生 | 样方大小1亩 |
| 1 | 12 | 7 |  |  |  |
| 2 | 15 | 10 |  |  |  |
| 3 | 10 | 8 |  |  |  |
| 小计 | 37 | 25 |  |  |  |
| 调查人：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |

| 附表4-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湟源县2020年高原鼢鼠防前调查表（标准地详查表） |  |  |  |  |  |
| 调查地点： 巴燕乡居士浪 林班 居士浪-8 小班 48 标准地面积： 15亩 |  |  |  |  |  |
| 标准地GPS： N36°47´18"E101°03´43" 调查时间：2020年9月11日 |  |  |  |  |  |
| 样方 | 切洞数（个） | 有效洞数（个） | 代表面积 | 发生程度 | 备注 |
| 平均 |  | 7.7 | 7792 | 轻度发生 | 样方大小1亩 |
| 1 | 17 | 12 |  |  |  |
| 2 | 13 | 8 |  |  |  |
| 3 | 11 | 3 |  |  |  |
| 小计 | 41 | 23 |  |  |  |
| 调查人：朱林科、马娟、马晓平、郭永超、代志浩、郭海宁、杨海燕 |  |  |  |  |  |

- 附表5-1

林地鼠害人工捕杀检查记录表

防治专业公司名称：

防治专业队：

附：施工人员明细姓名身份证号及照片

附：每日工作影像

防治日期天气状况防治地点 地类投放地箭、鼠夹数（个）收回鼠夹（弓箭）数（个） 收取时间捕获数量（只）防治面积（亩） 施工人数（名）跟班技术人员： 防治日期天气状况防治地点 地类投放地箭、鼠夹数（个）收回鼠夹（弓箭）数（个） 收取时间捕获数量（只）防治面积（亩） 施工人数（名）跟班技术人员

- 附表5-2          施药防控施工检查记录表

防治专业公司名称

防治专业队：

附：施工人员明细姓名身份证号及照片

附：每日工作影像

防治日期天气状况防治地点 地类防治对象作业方式 药物名称施放量（公斤）施放面积（亩） 发放农药数（公斤）回收药瓶数（瓶） 施工人数（名）跟班技术人员： 防治日期天气状况防治地点 地类防治对象作业方式 药物名称施放量（公斤）施放面积（亩） 发放农药数（公斤）回收药瓶数（瓶） 施工人数（名）跟班技术人员：

- 附表5-3

人工、物理、营林措施施工检查记录表

防治专业公司名称

防治专业队：

附：施工人员明细姓名身份证号及照片

附：每日工作影像

防治日期天气状况实施地点 地类组织人力：人作业方式： 设置数量：防效检查日期防治株数（数量、面积）： 捕杀量平均捕杀量 跟班技术人员签字 防治日期天气状况实施地点 地类组织人力：人作业方式： 设置数量：防效检查日期防治株数（数量、面积）： 捕杀量平均捕杀量 跟班技术人员签字

- 附表5-4

其它防治施工检查记录表

防治专业公司名称

附：施工人员明细姓名身份证号及照片

附：每日工作影像

防治日期天气状况防治地点 地类施工方法施工器械 施工药剂药物名称施放量（公斤） 施放面积（亩）施工药剂量施工车辆：辆 施工人数：人跟班技术人员： 防治日期天气状况防治地点 地类施工方法施工器械 施工药剂药物名称施放量（公斤） 施放面积（亩）施工药剂量施工车辆：辆 施工人数：人跟班技术人员：

- 附表6-1

林业鼠兔害防治效果县级自查验收统计表

样方号乡镇：村（林班）小班（小地名）

立地类型防治区四至坐标：

验收组织单位盖章：

| 防前 |  |  | 防后 |  |  | 目标指标达标情况（打对勾或×） | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查内容 |  | 调查时间 | 调查内容 |  | 调查时间 |  |  |
| 投放鼠夹数（个） |  |  | 投放鼠夹数（个） |  |  |  |  |
| 收夹数（个） |  |  | 收夹数（个） |  |  |  |  |
| 有效洞口数（个） |  |  | 有效洞口数（个） |  |  |  |  |
| 相对鼠密度（只/公顷） |  |  | 相对鼠密度（只/公顷） |  |  |  |  |
| 实际捕捉数（只/公顷） |  |  | 实际捕捉数（只/公顷） |  |  |  |  |
| 土丘调查数（个/公顷） |  |  | 土丘调查数（个/公顷） |  |  |  |  |
| 捕获率（%） |  |  | 捕获率（%） |  |  |  |  |
| 调查总株树（株） |  |  | 调查总株树（株） |  |  |  |  |
| 被害株数（株） |  |  | 被害株数（株） |  |  |  |  |
| 死亡株数（株） |  |  | 死亡株数（株） |  |  |  |  |
| 林木受害率（%） |  |  | 林木受害率（%） |  |  |  |  |
| 林木死亡率 |  |  | 林木死亡率 |  |  |  |  |
| 应施防治面积（亩） |  |  | 应施防治面积（亩） |  |  |  |  |
| 实施防治面积（亩） |  |  | 实施防治面积（亩） |  |  |  |  |
| 合格面积（亩） |  |  | 合格面积（万亩） |  |  |  |  |

验收人员：

- 附表6-2

其它有害生物种类防治效果县级自查验收统计表

验收组织单位盖章：

| 检查时间 | 防治区四至坐标 | 应施防治面积（亩） | 实施防治面积（亩） | 标准地GPS点 | 抽样数量（株） | 抽样面积（亩） | 调查目标指标 | 调查目标指标数值 | 目标指标达标情况（打对勾或×） | 合格面积（亩） | 验收结论 （达标、不达标） | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收人员：                                                                                  年    月    日

- 附表7

- 市、州、省级防治效果核查统计表

- 验收组织单位盖章

| 检查时间 | 抽查地点 | 病虫种类 | 立地类型 | 标准地或样株数（个、株） | 防治面积核实情况 |  |  |  |  | 目标指标完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上报施工面积 | 实际防治面积 | 有无作业痕迹 | 有无施工档案 | 面积核实率% | 目标指标 | 上报 | 实际 | 危害程度 | 是否达标 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 检查人员：                                                                                     年    月    日